|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района 2018-2023 годы» Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района по состоянию на 30.12.2021 год. | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность руководителя исполнителя) | Плановый срок | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. | | | Результаты реализации мероприятий | | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
|
|
|  |  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланируемые | достигнутые |
| мероприятия в очередном финансовом году | мероприятия в очередном финансовом году | мероприятия в очередном финансовом году | мероприятия в очередном финансовом году |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа | **Формирование современной городской среды Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района 2018-2023 годы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | ПОДПРОГРАММА 1 | «Формирование комфортной городской среды на 2018-2023 годы» | Администрация Заброденского сельского поселения, глава администрации Заброденского сельского поселения Г.Н. Блажкова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 044,1 | 2 044,1 | 2 044,1 | Благоустройство дворовых территорий | Благоустройство дворовых территорий |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Заброденского сельского поселения | Администрация Заброденского сельского поселения, глава администрации Заброденского сельского поселения Г.Н. Блажкова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 044,1 | 2 044,1 | 2 044,1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Благоустройство общественных территорий Заброденского сельского поселения | Администрация Заброденского сельского поселения, глава администрации Заброденского сельского поселения Г.Н. Блажкова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Заброденского сельского поселения, глава администрации Заброденского сельского поселения Г.Н. Блажкова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 044,1 | 2 044,1 | 2 044,1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Калач | Администрация Заброденского сельского поселения, глава администрации Заброденского сельского поселения Г.Н. Блажкова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 044,1 | 2 044,1 | 2 044,1 | Благоустройство дворовых территорий МКД, расположенных по адресу:  Воронежская область, Калачеевский район, с. Заброды ул. Мелиораторов д.1, д.2 и ул. Ворошилова д.8 | Благоустройство дворовых территорий МКД, расположенных по адресу:  Воронежская область, Калачеевский район, с. Заброды ул. Мелиораторов д.1, д.2 и ул. Ворошилова д.8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.2 | Благоустройство общественных территорий городского поселения город Калач | Администрация Заброденского сельского поселения, глава администрации Заброденского сельского поселения Г.Н. Блажкова | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |