Лист (форма) согласования

значений показателей эффективности развития Заброденского сельского поселения Калачеевского района Воронежской области в целях заключения соглашения

| № пока-зателя в соот-ветсвии с перечнем | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |  | Согласование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | 2014 год факт | 2015 год |  | Выполнение плана, % (гр.6:гр.5) |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Доля протяженности улиц в населенных пунктах поселения, обеспеченных централизованным водоснабжением | % | 62,8 | 63,8 | 63,9 | 100,2 | П.П. Ржевский |
|  | Пояснение к расчету показателя |  | 30,0:46,97х100=63,9% 30,0 км – протяженность централизованного водоснабжения; 46,97 км – общая протяженность улиц. |  |  |  |  |
| 10 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | % | 112,8 | 118,7 | 120,1 | 103,5 | П.П. Ржевский |
|  | Пояснение к расчету показателя |  | 705х80:46970х100=120,1% 705 шт. – общее количество фонарей уличного освещения; 46970 м – общая протяженность улиц. |  |  |  |  |
| 19 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | % | 13,2 | 20,5 | 9,4 | 45,9 | П.П. Ржевский |
|  | Пояснение к расчету показателя |  | 0,5:5,33х100=9,4% 0,5 км – протяженность ямочного ремонта; 5,33 км – протяженность дорого с твердым покрытием. |  |  |  |  |
| 20 | Доля грунтовых дорог общего пользования в черте населенных пунктов, в отношении которых устроено сплошное покрытие из щебеночных материалов | % | 21,7 | 27,7 | 28,0 | 101,1 | П.П. Ржевский |
|  | Пояснение к расчету показателя |  | (7,75+2,25):35,72х100=28,0% 7,75 км – протяженность грунтовых дорог, отсыпанных щебнем в 2014 г.; 2,25 км – протяженность грунтовых дорог, отсыпанных щебнем в 2015 г.; 35,72 км – общая протяженность грунтовых дорог |  |  |  |  |

Подписи сторон: 1. Глава Заброденского сельского поселения_____________ Е.И. Дубинин   М.П. __________ Отв. Исп.  _____________________

Наименование	                ФИО, подпись,                                                                                                            дата                                                                              ФИО, подпись, дата

2. Начальник отдела строительства, транспорта и ЖКХ ______________________ П.П. Ржевский     							                                                                                                       ФИО, подпись, дата