РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАБРОДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2016 г. № 182

с. Заброды

Об утверждении муниципального краткосрочного

плана реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на 2016-2017 годы на

территории Заброденского сельского поселения

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Воронежской области от 08.07.2013 N 106-ОЗ "Об установлении порядка подготовки и утверждения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Воронежской области", в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 06.03.2014 г. № 183 и планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Заброденского сельского поселения с учетом мер государственной и муниципальной поддержки, администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016-2017 годы на территории Заброденского сельского поселения.

- Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Заброденского сельского поселения Калачеевского района Воронежской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Заброденского сельского поселения Киркаленко Т.А.

Глава

Заброденского сельского поселения                                                Е.И. Дубинин

Приложение

к постановлению администрации

Заброденского сельского поселения"

от 10 августа 2016 г. № 182

Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Заброденского сельского поселения

на 2016-2017 годы

с.Заброды 2016

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стр. |
|  | Паспорт краткосрочного плана | 3 |
| 1 | Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный план | 5 |
| 2 | Цели и задачи краткосрочного плана | 5 |
| 3 | Перечень мероприятий | 6 |
| 4 | Ресурсное обеспечение краткосрочного плана | 6 |
| 5 | - Оценка эффективности реализации краткосрочного плана | 6 |

Паспорт

краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Заброденского сельского поселения

на 2016- 2017 годы

| Наименование краткосрочного плана | Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Заброденского сельского поселения на 2016-20176 годы |
| --- | --- |
| - Решение о разработке краткосрочного плана | Постановление правительства Воронежской области от 06.03.2014г. № 183 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы» |
| Разработчик краткосрочного плана | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Цель краткосрочного плана | Обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов Заброденского сельского поселения; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества; обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |
| Срок реализации краткосрочного плана | План реализуется в течение 2016-2017 годов. |
| Исполнители и участники | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области", администрация Заброденского сельского поселения, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья. |
| Источники краткосрочного плана | Средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее - средства собственников помещений в многоквартирных домах); средства Фонда содействия реформированию ЖКХ; |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования для реализации программы составляет - 17 281 818,61 рублей, в том числе: - средства фонда капитального ремонта – 17 281 818,61 рублей; |
| Планируемые показатели краткосрочного плана | 8 многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта, общая площадь жилых помещений 6 144,5 кв.м - находящаяся в собственности граждан в многоквартирных домах, в которых планируется проведение капитального ремонта в многоквартирных домах. |
| Перечень планируемых мероприятий | Капитальный ремонт многоквартирных домов в Заброденском сельском поселении Калачеевского муниципального района в соответствии планируемым объем работ, который определяется размером конструктивного элемента общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный муниципальный план

Жилищный фонд Заброденского сельского поселения составляет 46 многоквартирных домов со средней степенью износа 45%. Основной причиной высокой степени износа, многоквартирного жилищного фонда, является несвоевременное проведение плановых капитальных ремонтов из-за недостатка средств в местном бюджете, а также значительного увеличения жилого фонда за счет принятого ведомственного жилья с просроченными сроками ремонта.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе и по осуществлению текущего и капитального ремонта. Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного вовлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

2. Цели и задачи краткосрочного муниципального плана

- Основными целями данного краткосрочного плана являются:

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- - организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

- В рамках реализации краткосрочного муниципального плана будут решаться следующие основные задачи:

- - обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов расположенных на территории Заброденского сельского поселения;

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

- - обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- - приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие требованиям энергоэффективности, действующим на момент выполнения капитального ремонта.

- Предусмотрено произвести капитальный ремонт 8 многоквартирных домов общей площадью 8 866,2 кв. м. Перечень многоквартирных домов указан в приложении к настоящему муниципальному краткосрочному плану.

- Краткосрочный муниципальный план  реализуется в 2016 -2017 годы.

3. Перечень мероприятий муниципального краткосрочного плана

Мероприятия краткосрочного муниципального плана направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

4. Ресурсное обеспечение муниципального краткосрочного плана

Ресурсным обеспечением краткосрочного муниципального плана являются средства собственников помещений в многоквартирных домах. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, региональному оператору за счет средств федерального бюджета, в порядке, установленном действующим законодательством.

Общий объем финансовых ресурсов программы составляет 17 281 818,61 руб. и состоит из:

- средства фонда капитального ремонта – 17 281 818,61 рублей;

- 5. Оценка эффективности реализации

- краткосрочного муниципального плана

- Выполнение мероприятий краткосрочного муниципального плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирных домов в количестве 8 шт. общей площадью 6 866,2 кв. м.

- В результате реализации мероприятий прогнозируется сокращение затрат населения на содержание жилищного фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

- Экономическая эффективность достигается за счет сокращения годового расхода затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.