ПРОЕКТ

Муниципальная программа  Заброденского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

- ПАСПОРТ

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Заброденского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав программы | 1. Разработка и утверждение муниципальных правил благоустройства в соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству. 2. Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового (трудового) участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству. 3.Благоустройство дворовых территорий. 4.Благоустройство общественных территорий. |
| Цели программы | 1.Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий Заброденского сельского поселения. |
| Задачи программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Заброденского сельского поселения; повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, площадей, пляжей и т.д.) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Заброденского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы; 2.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| Срок реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансовых средств ______ Руб., из них: Федеральный бюджет _______; |
|  | Областной бюджет _________; |
|  | Местный бюджет __________руб. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общему количеству дворовых территорий МКД - увеличение количества трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий |
|  | - увеличение количества благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования - увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий. |

- Раздел 1. Характеристика сферы реализации

- муниципальной программы, описание основных

проблем в указанной сфере. Прогноз ожидаемых результатов.

Программа направлена на создание условий для развития системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, с целью повышения привлекательности внешнего вида Заброденского сельского поселения, улучшения условий для проживания, трудовой деятельности и отдыха населения.

Важными мероприятиями в сфере благоустройства поселения являются благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью сельской среды. От уровня состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения. Сегодняшнее текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным  требованиям к местам проживания населения. К проблемам можно отнести низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, высокий уровень износа асфальтобетонных покрытий, отсутствие парковок, скамеек, урн, низкий уровень освещенности дворов в темное время суток. Недостаточно оборудованных детских игровых площадок и спортивных площадок.

По состоянию на 2017год доля благоустроенных дворовых территорий на территории сельского поселения составляет чуть более 4,3%. Всего насчитывается 46 дворовых территорий.  Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, составляет всего 1,5% от общей численности населения поселения.

Так, в сельском поселении находятся муниципальные общественные территории общего пользования, которые не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт покрытия центральной площади;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование  автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Площадь благоустроенных общественных территорий общего пользования составляет 6704 кв.м или 50% от общего количества общественных территорий.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня работ по благоустройству), соответствующих требованиям Правил предоставления федеральной субсидии.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания  и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечения освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Проведение мероприятий в рамках программы должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную сельскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

- Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. Цели и задачи муниципальной программы.

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства,  стратегическими документами по формированию комфортной городской среды регионального уровня,  Стратегии социально-экономического развития Заброденского сельского  поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области до 2020 года, утвержденной решением Совета народных депутатов Сельского поселения от 29 декабря 2010 г. № 57, приоритетами  муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью муниципальной программы   является:

-  повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий Заброденского сельского поселения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Заброденского сельского поселения;

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, площадей, пляжей и т.д.)

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий Заброденского сельского поселения.

Сроки реализации программы : 2018-2022 годы.

Адресный перечень  многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с постановлением администрации Заброденского сельского поселения от 28 августа 2017 года № 86  «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Заброденского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы и Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу Заброденского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной общественной территории, подлежащей благоустройству а 2018-2022 годах» в приложении 1.

- Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы  предусматривается организация и проведение основных мероприятий:

1. Разработка и утверждение муниципальных правил благоустройства в соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству.

2. Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового (трудового) участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству.

3.Благоустройство дворовых территорий.

4.Благоустройство общественных территорий.

Для реализации мероприятий программы сформирована общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы Заброденского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением администрации Заброденского сельского поселения от 28 августа 2017г. №89.

Сведения о показателях (индикаторах ) муниципальной программы приведены в приложении 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Исполнитель по каждому мероприятию муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий муниципальной программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных  унитарных предприятий сельского поселения, акционерных обществ с муниципальным участием сельского поселения, общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств областного бюджета;

- за счет средств местного бюджета;

- за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.

При этом одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий, не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Размер безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы составляет не менее 3 процентов от объема средств из областного бюджета, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству.

Физические лица и организации могут участвовать в реализации муниципальной программы   на основаниях, определенных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение 1

к муниципальной программе

Адресный перечень

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с постановлением администрации Заброденского сельского поселения от 28 августа 2017 года № 86  «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Заброденского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы и Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу Заброденского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной общественной территории, подлежащей благоустройству а 2018-2022 годах»

| № п/п | Адрес | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  | Установка светильников | Установка скамеек | Установка урн | Установка детского игрового комплекса | Установка спортивной площадки | Оборудование автомобильной парковки | Стоимость работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Заброденского сельского поселения | Областной бюджет | внебюджет | всего |
|  |  | Площадь, кв.м | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб | Сумма, тыс.руб |
| 1 | Ул. Мелиораторов,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Мелиораторов,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Мелиораторов,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Мелиораторов,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Мелиораторов,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Мелиораторов,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Мелиораторов, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Мелиораторов,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Мелиораторов,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Мелиораторов,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул. Мелиораторов,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Мелиораторов,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул. Мелиораторов, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ул. Мелиораторов, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ул. Мелиораторов,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Мелиораторов,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ул. Мелиораторов,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ул. Мелиораторов,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул. Мелиораторов, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ул. Мелиораторов, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул. Мелиораторов, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул. Магистральная,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ул. Магистральная,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул. Кирова, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул. Кирова ,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ул. Кирова, 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул. Кирова, 53а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул. Кирова, 53б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул. Кирова, 53в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ул. Кирова, 53г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ул. Кирова, 53д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ул. Ворошилова,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ул. Ворошилова,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ул. Ворошилова,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ул. Ворошилова,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ул. Ворошилова,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ул. Ворошилова,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ул. Ворошилова,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ул. Ворошилова,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ул. Ворошилова,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ул. Ворошилова,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ул. Красная Нива,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ул. Красная Нива,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ул. Красная Нива,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ул.Садовая,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ул.Садовая,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2022 годы |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | Проценты | 100 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | Проценты | 100 |

Приложение 3

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в Заброденском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие 1.1.1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация Заброденского сельского поселения | 2018 | 2022 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий | 1. Ремонт дворовых проездов. 2. Обеспечение освещения дворовых территорий. 3. Установка скамеек. 4. Установка урн | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в Заброденском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие 2.1.1.Благоустройство общественных территорий | Администрация Заброденского сельского поселения | 2018 | 2022 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования: центральных площадей, центральных улиц, парков, скверов и т.д. | Показатель 2 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |